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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 июля 2026 г.                                          г. Новопавловск                                                   № 993



О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года  

	
	В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2026 года № 453-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года» и в целях своевременной и качественной подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, надежного обеспечения потребностей экономики и населения Кировского муниципального округа топливно-энергетическими ресурсами  (далее - ТЭР), администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края


          ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить прилагаемые:
	1.1. План мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.
1.2. Состав рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электросетевыми и газораспределительными организациями плана организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года (далее - рабочая группа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 08 июля 2025 года № 1151 «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года».
 
3. Органам администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края:
3.1. Принять меры по своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющейся задолженности за потребленные ТЭР организациями, деятельность которых финансируется из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края.
3.2. Провести мероприятия направленные на оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности, приборами учета потребления природного газа, тепловой энергии и электрической энергии.

4. Начальникам территориальных отделов и управлений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края:
4.1. Принять меры по согласованию и соблюдению графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности). 
4.2. Продолжить работу по переводу социально значимых объектов на отдельные фидеры электроснабжения и обеспечению их автономными резервными источниками электрической энергии. Предусмотреть в бюджетах на 2026 год необходимые финансовые средства на эти цели.
4.3. До 01 сентября 2026 года уточнить перечень бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, принять меры по признанию права собственности на данные бесхозяйные объекты и заключить договоры на их техническое обслуживание со специализированными организациями.
4.4. Проводить с использованием средств массовой информации систематическую разъяснительную работу о необходимости рационального использования ТЭР и своевременной оплаты за их потребление.
4.5. Принять меры по предупреждению строительства зданий, строений, сооружений в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства и системы газоснабжения.
4.6. Совместно с электросетевыми и газораспределительными организациями организовать работу по обрезке деревьев в границах охранных зон.
4.7. Оказывать содействие газораспределительным организациям в проведении работы по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования с абонентами.
4.8. Организовать работу по ликвидации зданий, строений, сооружений, построенных с нарушением условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон.
4.9. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовки осенне-зимнему периоду 2026/2027 года в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего после отчетного. 

5. Рекомендовать, филиалу ПАО «Россети                                        Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» Новопавловские РЭС, филиалу                             АО «Ставэлектросеть» г.Новопавловск, АО «Новопавловскрайгаз»,              ООО «Русский Хлеб»:
5.1. Ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего после отчетного, представлять в рабочую группу информацию о ходе выполнения организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.
5.2. До 01 октября 2026 года разработать и согласовать графики, в пределах доведенных объемов, ограничений и отключений при недостатке топлива в объединенной энергосистеме, а также при работе в аварийных режимах в осенне-зимний период 2026/2027 года. 

	6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Османова Т.М.

	7. Разместить настоящее постановление в сетевом издании на официальном сайте администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kirovsk.gosuslugi.ru) в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».
	
	8. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания.




Глава Кировского муниципального округа
Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин







Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края                                                              Т.М. Османов

Визируют:
Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Заместитель начальника — юрисконсульт
правового отдела администрации                                                 Н.В. Механошина

Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства администрации                                                                  В.Н. Соседский

Заместитель начальника отдела по организационным и 
общим вопросам администрации                                                          А.В. Шегунц

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                    А.М. Шивяков
УТВЕЖДЕН
постановлением администрации
                                                                  Кировского муниципального округа
       Ставропольского края
       от 03 июля 2026 г. № 993

ПЛАН
мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года
[bookmark: _GoBack]

	АО «Новопавловскрайгаз»


	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок  реализации
	Исполнитель

	1.
	Техническое диагностирование  газопроводов, протяженность
	км.
	15,852
	сентябрь
	АО «Гипрониигаз»

	2.
	Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа
	ед.
	27
	сентябрь
	АО «Гипрониигаз»

	3.
	Приборное обследование подземных стальных газопроводов
	км.
	173,814
	сентябрь
	Начальник СЗК

	4.
	Текущий  ремонт установок электрохимической защиты
	ед.
	47
	сентябрь
	Начальник СЗК

	5.
	Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов
	ед.
	1396
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	6.
	Текущий ремонт газорегуляторных пунктов                   (ГРП, ГРПБ, ГРУ)
	ед.
	55
	август
	Руководители     РЭС, РЭУ

	7.
	Текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ШРП)
	ед.
	154
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	8.
	Проверка наличия и удаления конденсата из конденсатосборников
	ед.
	194
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	9.
	Ремонт коверов
	ед.
	583
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	10.
	Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон
	ед.
	5302
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	11.
	Покраска распределительных надземных газопроводов
	км.
	16,431
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	12.
	Подготовка механизмов, автомобильной и специальной техники
	ед.
	55
	сентябрь
	Начальник гаража

	13.
	Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения
	шт.
	8
	сентябрь
	Специалист ГО и ЧС

	

14.

	Подготовка систем дымоотведения и вентиляции
	шт.
	42
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	15.
	Подготовка теплогенераторов и систем отопления
	шт.
	43
	сентябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	16.
	Подготовка систем водоснабжения и водоотведения
	шт.
	7
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	17.
	Подготовка систем электроснабжения и связи
	шт.
	90
	октябрь
	Руководители     РЭС, РЭУ

	18.
	Корректировка планшетов
	ед.
	454
	сентябрь
	Начальник АДС


	19.
	Корректировка маршрутных карт
	ед.
	136
	май
	Начальник АДС


	ООО «Русский хлеб»

	1.
	Обеспечение технической готовности газопроводов
	км.
	18
	август
	Главный инженер ГРО

	2.
	Покраска ШРП
	ед.
	4
	август
	Инженер по эксплуатации газопроводов

	3.
	Покраска надземных газопроводов
	км.
	0,2
	август
	Инженер по эксплуатации газопроводов

	4.
	Ремонт кранов и задвижек на надземных газопроводах
	ед.
	1
	август
	Инженер по эксплуатации газопроводов

	5.
	Ремонт газовых колодцев
	ед.
	8
	август
	Главный инженер ГРО

	6.
	Приборное обследование газопроводов
	км.
	7
	август
	Главный инженер ГРО

	7.
	Восстановление изоляции подземных газопроводов
	м.
	4
	август
	Главный инженер ГРО

	
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго»
Новопавловские РЭС


	1.
	Капитальный ремонт ЛЭП
	ед.
	18
	сентябрь
	Производственный технический отдел

	2.
	Капитальный ремонт ТП
	ед.
	21
	сентябрь
	Производственный технический отдел

	3.
	Техническое обслуживание ЛЭП
	ед.
	415
	сентябрь
	Производственный технический отдел

	4.
	Техническое обслуживание ТП
	ед.
	201
	сентябрь
	Производственный технический отдел

	АО «Ставэлектросеть»  г. Новопавловск


	1.
	Подготовка трансформаторных подстанций
	шт.
	71
	октябрь
	Главный инженер

	2.
	Обрезка деревьев в охранной зоне линий электропередачи
	км.
	73,8
	октябрь
	Главный инженер


	3.
	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-117
	км.
	0,926
	сентябрь

	Главный инженер

	4.
	Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-115
	км.
	1,035
	июль

	Главный инженер

	5.
	Техническое обслуживание воздушных линий ВЛ -10кВ, ВЛ- 0,4 кВ
	км.
	196,170
	октябрь
	Главный инженер

	6.
	Техническое обслуживание кабельных линий ВЛ- 10кВ, ВЛ- 0,4 кВ
	км.
	8,780
	октябрь
	Главный инженер






Управляющий делами администрации
Кировского муниципального округа



Ставропольского края                                                                              Т. Ю. Яковлева



                УТВЕРЖДЕН
                                                                            постановлением администрации
                                                                           Кировского муниципального округа
                                                                            Ставропольского края
                                                                               от 03 июля 2026 г № 993

СОСТАВ 

рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электросетевыми и газораспределительными организациями плана организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

	Османов Тимур Магомедович
	
	заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы

	
Соседский Вячеслав Николаевич
	
	
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы

	
Шивяков Александр
Михайлович
	
	
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы

	
Члены рабочей группы:


	Кундрюков Дмитрий Николаевич
	
	исполнительный директор акционерного общества «Новопавловскрайгаз»
(по согласованию)

	
Сигарев Юрий Георгиевич

	
	
главный инженер ГРО ООО «Русский хлеб» филиала в станице Зольская (по согласованию)


	Телегин Александр
Викторович
	
	начальник Новопавловских РЭС
филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Ставропольэнерго» (по согласованию)

	Фуников Дмитрий Геннадьевич


	
	директор филиала АО «Ставэлектросеть»
г. Новопавловска (по согласованию)



Управляющий делами администрации
Кировского муниципального округа
Ставропольского края                                                                               Т.Ю. Яковлева
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