АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03 июля 2026 г.                                          г. Новопавловск                                                   № 993

О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ставропольского края от 22 июня 2026 года № 453-рп «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года» и в целях своевременной и качественной подготовки организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года, надежного обеспечения потребностей экономики и населения Кировского муниципального округа топливно-энергетическими ресурсами  (далее - ТЭР), администрация Кировского муниципального округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. План мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.

  - Состав рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электросетевыми и газораспределительными организациями плана организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года (далее - рабочая группа).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края от 08 июля 2025 года № 1151 «О мерах по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа Ставропольского края к работе в осенне-зимний период 2025/2026 года».

3. Органам администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края:

3.1. Принять меры по своевременной оплате текущих платежей и ликвидации имеющейся задолженности за потребленные ТЭР организациями, деятельность которых финансируется из бюджета Кировского муниципального округа Ставропольского края.

3.2. Провести мероприятия направленные на оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в собственности, приборами учета потребления природного газа, тепловой энергии и электрической энергии.

4. Начальникам территориальных отделов и управлений администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края:

4.1. Принять меры по согласованию и соблюдению графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).

4.2. Продолжить работу по переводу социально значимых объектов на отдельные фидеры электроснабжения и обеспечению их автономными резервными источниками электрической энергии. Предусмотреть в бюджетах на 2026 год необходимые финансовые средства на эти цели.

  - До 01 сентября 2026 года уточнить перечень бесхозяйных объектов электросетевого и газового хозяйства, расположенных на территории Кировского муниципального округа Ставропольского края, принять меры по признанию права собственности на данные бесхозяйные объекты и заключить договоры на их техническое обслуживание со специализированными организациями.

4.4. Проводить с использованием средств массовой информации систематическую разъяснительную работу о необходимости рационального использования ТЭР и своевременной оплаты за их потребление.

4.5. Принять меры по предупреждению строительства зданий, строений, сооружений в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства и системы газоснабжения.

4.6. Совместно с электросетевыми и газораспределительными организациями организовать работу по обрезке деревьев в границах охранных зон.

4.7. Оказывать содействие газораспределительным организациям в проведении работы по заключению договоров на техническое обслуживание внутридомового (внутриквартирного) газового оборудования с абонентами.

4.8. Организовать работу по ликвидации зданий, строений, сооружений, построенных с нарушением условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон.

4.9. Предоставлять информацию о ходе выполнения мероприятий по подготовки осенне-зимнему периоду 2026/2027 года в администрацию Кировского муниципального округа Ставропольского края ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего после отчетного.

5. Рекомендовать, филиалу ПАО «Россети                                        Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» Новопавловские РЭС, филиалу                             АО «Ставэлектросеть» г.Новопавловск, АО «Новопавловскрайгаз»,              ООО «Русский Хлеб»:

5.1. Ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего после отчетного, представлять в рабочую группу информацию о ходе выполнения организационно - технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года.

5.2. До 01 октября 2026 года разработать и согласовать графики, в пределах доведенных объемов, ограничений и отключений при недостатке топлива в объединенной энергосистеме, а также при работе в аварийных режимах в осенне-зимний период 2026/2027 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края Османова Т.М.

7. Разместить настоящее постановление в сетевом издании на официальном сайте администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (kirovsk.gosuslugi.ru) в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня  подписания.

Глава Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                      Н.О. Новопашин

Проект вносит заместитель главы администрации Кировского муниципального округа  Ставропольского края                                                              Т.М. Османов

Визируют:

Управляющий делами администрации                                              Т.Ю. Яковлева

Заместитель начальника — юрисконсульт

правового отдела администрации                                                 Н.В. Механошина

Начальник отдела жилищно-коммунального

хозяйства администрации                                                                  В.Н. Соседский

Заместитель начальника отдела по организационным и

общим вопросам администрации                                                          А.В. Шегунц

Проект подготовил главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации                                                                    А.М. Шивяков

УТВЕЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 03 июля 2026 г. № 993

ПЛАН

мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Кировского муниципального округа к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

| АО «Новопавловскрайгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование мероприятий |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Срок реализации |  |  | Исполнитель |
| 1. |  | Техническое диагностирование газопроводов, протяженность |  | км. |  | 15,852 |  | сентябрь |  |  | АО «Гипрониигаз» |
| 2. |  | Техническое диагностирование пунктов редуцирования газа |  | ед. |  | 27 |  | сентябрь |  |  | АО «Гипрониигаз» |
| 3. |  | Приборное обследование подземных стальных газопроводов |  | км. |  | 173,814 |  | сентябрь |  |  | Начальник СЗК |
| 4. |  | Текущий ремонт установок электрохимической защиты |  | ед. |  | 47 |  | сентябрь |  |  | Начальник СЗК |
| 5. |  | Техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов |  | ед. |  | 1396 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 6. |  | Текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПБ, ГРУ) |  | ед. |  | 55 |  | август |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 7. |  | Текущий ремонт газорегуляторных пунктов (ШРП) |  | ед. |  | 154 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 8. |  | Проверка наличия и удаления конденсата из конденсатосборников |  | ед. |  | 194 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 9. |  | Ремонт коверов |  | ед. |  | 583 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 10. |  | Восстановление и замена опознавательных знаков, указателей привязок газопроводов и охранных зон |  | ед. |  | 5302 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 11. |  | Покраска распределительных надземных газопроводов |  | км. |  | 16,431 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 12. |  | Подготовка механизмов, автомобильной и специальной техники |  | ед. |  | 55 |  | сентябрь |  |  | Начальник гаража |
| 13. |  | Подготовка охранно-пожарной сигнализации и систем пожаротушения |  | шт. |  | 8 |  | сентябрь |  |  | Специалист ГО и ЧС |
| 14. |  | Подготовка систем дымоотведения и вентиляции |  | шт. |  | 42 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 15. |  | Подготовка теплогенераторов и систем отопления |  | шт. |  | 43 |  | сентябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 16. |  | Подготовка систем водоснабжения и водоотведения |  | шт. |  | 7 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 17. |  | Подготовка систем электроснабжения и связи |  | шт. |  | 90 |  | октябрь |  |  | Руководители РЭС, РЭУ |
| 18. |  | Корректировка планшетов |  | ед. |  | 454 |  | сентябрь |  |  | Начальник АДС |
| 19. |  | Корректировка маршрутных карт |  | ед. |  |  | 136 | май |  |  | Начальник АДС |
| ООО «Русский хлеб» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение технической готовности газопроводов |  | км. |  |  | 18 |  | август |  |  | Главный инженер ГРО |
| 2. | Покраска ШРП |  | ед. |  |  | 4 |  | август |  |  | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 3. | Покраска надземных газопроводов |  | км. |  |  | 0,2 |  | август |  |  | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 4. | Ремонт кранов и задвижек на надземных газопроводах |  | ед. |  |  | 1 |  | август |  |  | Инженер по эксплуатации газопроводов |
| 5. | Ремонт газовых колодцев |  | ед. |  |  | 8 |  | август |  |  | Главный инженер ГРО |
| 6. | Приборное обследование газопроводов |  | км. |  |  | 7 |  | август |  |  | Главный инженер ГРО |
| 7. | Восстановление изоляции подземных газопроводов |  | м. |  |  | 4 |  | август |  |  | Главный инженер ГРО |
| филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» Новопавловские РЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт ЛЭП |  | ед. |  | 18 |  |  |  | сентябрь | Производственный технический отдел |  |
| 2. | Капитальный ремонт ТП |  | ед. |  | 21 |  |  |  | сентябрь | Производственный технический отдел |  |
| 3. | Техническое обслуживание ЛЭП |  | ед. |  | 415 |  |  |  | сентябрь | Производственный технический отдел |  |
| 4. | Техническое обслуживание ТП |  | ед. |  | 201 |  |  |  | сентябрь | Производственный технический отдел |  |
| АО «Ставэлектросеть» г. Новопавловск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подготовка трансформаторных подстанций |  | шт. |  | 71 |  |  |  | октябрь | Главный инженер |  |
| 2. | Обрезка деревьев в охранной зоне линий электропередачи |  | км. |  | 73,8 |  |  |  | октябрь | Главный инженер |  |
| 3. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-117 |  | км. |  | 0,926 |  |  |  | сентябрь | Главный инженер |  |
| 4. | Капитальный ремонт ВЛ-10кВ Ф-115 |  | км. |  | 1,035 |  |  |  | июль | Главный инженер |  |
| 5. | Техническое обслуживание воздушных линий ВЛ -10кВ, ВЛ- 0,4 кВ |  | км. |  | 196,170 |  |  |  | октябрь | Главный инженер |  |
| 6. | Техническое обслуживание кабельных линий ВЛ- 10кВ, ВЛ- 0,4 кВ |  | км. |  | 8,780 |  |  |  | октябрь | Главный инженер |  |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                              Т. Ю. Яковлева

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края

от 03 июля 2026 г № 993

СОСТАВ

рабочей группы по оперативному контролю за ходом выполнения электросетевыми и газораспределительными организациями плана организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2026/2027 года

| Османов Тимур Магомедович |  | заместитель главы администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, руководитель рабочей группы |
| --- | --- | --- |
| Соседский Вячеслав Николаевич |  | начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, заместитель руководителя рабочей группы |
| Шивяков Александр Михайлович |  | главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Кировского муниципального округа Ставропольского края, секретарь рабочей группы |
| Члены рабочей группы: |  |  |
| Кундрюков Дмитрий Николаевич |  | исполнительный директор акционерного общества «Новопавловскрайгаз» (по согласованию) |
| Сигарев Юрий Георгиевич |  | главный инженер ГРО ООО «Русский хлеб» филиала в станице Зольская (по согласованию) |
| Телегин Александр Викторович |  | начальник Новопавловских РЭС филиал ПАО «Россети Северный Кавказ»- «Ставропольэнерго» (по согласованию) |
| Фуников Дмитрий Геннадьевич |  | директор филиала АО «Ставэлектросеть» г. Новопавловска (по согласованию) |

Управляющий делами администрации

Кировского муниципального округа

Ставропольского края                                                                               Т.Ю. Яковлева